**«Утверждаю» «Согласовано»**

**Глава Администрации Гаврилово- Начальник Территориального отдела**

**Посадского муниципального Управления Роспотребнадзора по**

**района Ивановской области в г. Тейково,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Лаптев Тейковском, Гаврилово – Посадском,**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. Ильинском и Комсомольском районах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Фролов**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по приведению качества питьевой воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

**по МУП Гаврилово – Посадскому городскому поселению**

**«Аква город»**

**МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» представляет план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям согласно Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», план мероприятий разработан на основе существующего состояния объектов водоснабжения. Основными целями плана мероприятий приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями являются:**

**1.обеспечение населения г. Гаврилов Посада питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.**

**2.рациональное использование водных объектов.**

**Задачи:**

**-улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;**

**-обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения .**

**-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;**

**-обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

**Проведение анализов питьевой воды г. Гаврилов Посада за 2017 год показало, что питьевая вода не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям: мутность, цветность, содержанию солей железа.**

**Основными причинами низкого качества воды заключается в отсутствии станции очистки и обезжелезивания воды, поступающей из артезианских скважин г. Гаврилов Посада по ул. Пионерская, ул. Карла Маркса, ул. Лизы Болотиной. Действующая станция очистки и обезжелезивания воды обеспечивает очистку воды, поступающую из двух артезианских скважин г. Гаврилов Посада ул. Розы Люксембург, что составляет примерно 30% от объема потребления питьевой воды г. Гаврилов Посада. Оборудование станции обезжелезивания, как и само здание, требуют реконструкции. Так же причиной низкого качества воды являются большой износ сетей водоснабжения.**

**Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения населения г. Гаврилов Посада должно сводиться к поэтапной замене оборудования, труб, задвижек, ремонту водопроводных колодцев, применению новых технологий, как в системе очистки воды, так и ее распределении.**

**Ресурсное обеспечение программы.**

**Ресурсное обеспечение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям определяется из условий ее реализации в течении 2023 – 2027 г.г..**

**Финансирование плана мероприятий осуществляется как из собственных средств, так и иных источников финансирования. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных перечня работ.**

**Реализация плана мероприятий позволит обеспечить население г. Гаврилов Посада чистой питьевой водой, соответствующей установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» в г. Гаврилов Посад.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Объемы финансирования** | | | | | **Ответственный за производство работ** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Разработка и получение проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины г. Гаврилов Посада** | **6 шт.**  **340 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **2** | **Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями** | **6 шт.**  **144 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **3** | **Ремонт и замена труб водоснабжения** | **540 м**  **810 тис. Руб.** | **150 м.**  **250 тыс. руб.** | **200 м.**  **300 тыс. руб.** | **200 м.**  **300 тыс. руб.** | **200 м.**  **300 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **4** | **Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев** | **18 шт.**  **36 тыс. руб.** | **22 шт.**  **44 тыс. руб.** | **12 шт.**  **24 тыс. руб.** | **16 шт.**  **32 тыс. руб.** | **19 шт.**  **38 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **5** | **Ремонт павильонов арт. скважин** | **2 ш.**  **48 тыс. руб.** | **2 шт.**  **50 тыс. руб.** | **1 шт.**  **24 тыс. руб.** | **1 шт.**  **30 тыс. руб.** | **1 шт.**  **26 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **6** | **Чистка подземных резервуаров воды** | **200 м3**  **10 тыс. руб.** | **300 м3**  **18 тыс. руб.** | **200 м3**  **13 тыс. руб.** | **300 м3**  **21 тыс. руб.** | **200 м3**  **20 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **7** | **Замена запорной арматуры центрального водопровода** | **5 шт.**  **60 тыс. руб.** | **4 шт.**  **48 тыс. руб.** | **4 шт.**  **78 тыс. руб.** | **3 шт.**  **39 тыс. руб.** | **4 шт.**  **64 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **8** | **Проектирование станции обезжелезивания г. Гаврилов Посад** | **1 шт.**  **7000 тыс. руб.** |  |  |  |  | **Администрация Гаврилово – Посадского муниципального райлна** |
| **9** | **Строительство станции обезжелезивания г. Гаврилов Посад** |  | **1 шт.**  **250000 тыс. руб** |  |  |  | **Гаврилово – Посадского муниципального райлна** |
| **10** | **Промывка и дезинфекция водопроводных сетей.** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **11** | **Заключение договора на проведение контроля качества воды и его проведение в соответствии с заключенным договором** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |

**Директор МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город»**

**Н.В. Архипов**

**» «Согласовано»**

**Начальник Территориального отдела**

**Управления Роспотребнадзора по**

**Ивановской области в г. Тейково,**

**Тейковском, Гаврилово – Посадском,**

**Ильинском и Комсомольском районах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Фролов**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава Шекшовского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Коротков**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по приведению качества питьевой воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

**по МУП Гаврилово – Посадскому городскому поселению**

**«Аква город» в с. Непотягово, с. Шекшово**

**МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» представляет план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям согласно Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», план мероприятий разработан на основе существующего состояния объектов водоснабжения. Основными целями плана мероприятий приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями являются:**

**1.обеспечение населения с. Непотягово и с. Шекшово питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.**

**2.рациональное использование водных объектов.**

**Задачи:**

**-улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;**

**-обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения .**

**-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;**

**-обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

**Проведение анализов питьевой воды с. Непотягово и с. Шекшово за 2021 год показало, что питьевая вода не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям: мутность, цветность, содержанию солей железа.**

**Основными причинами низкого качества воды заключается в отсутствии очистки и обезжелезивания воды, поступающей из артезианской скважины с. Непотягово.**

**Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения населения с. Непотягово должно сводиться к очистке воды, ремонту водопроводных колодцев, применению новых технологий, как в системе очистки воды, так и ее распределении.**

**Ресурсное обеспечение программы.**

**Ресурсное обеспечение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям определяется из условий ее реализации в течении 2023 – 2027 г.г..**

**Финансирование плана мероприятий осуществляется как из собственных средств, так и иных источников финансирования. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных перечня работ.**

**Реализация плана мероприятий позволит обеспечить население с. Непотягово чистой питьевой водой, соответствующей установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» в с. Непотягово, с. Шекшово**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки производства работ** | | | | | **Ответственный за производство работ** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Разработка и получение проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины**  **с. Непотягово, с. Шекшово** | **2 шт.**  **165 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **2** | **Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями** | **2 шт.**  **48 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **3** | **Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев** | **45 шт.**  **42 тыс. руб.** | **18 шт.**  **16 тыс. руб.** | **18 шт.**  **16 тыс. руб.** | **15 шт.**  **14 тыс. руб.** | **12 шт.**  **10 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **4** | **Ремонт павильона артезианской скважины** |  | **1 шт.**  **18 тыс. руб.** |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **5** | **Контроль качества питьевой воды** | **15 тыс. руб.** | **16 тыс. руб.** | **16 тыс. руб.** | **18 тыс. руб.** | **18 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **6** | **Монтаж фильтров очистки воды на артскважине** | **1 шт.**  **560 тыс. руб.** | **1 шт.**  **560 тыс. руб.** |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **7** | **Строительство артскважин с. Шекшово глубиной 120-150 м.** | **1 шт. 1200 тыс. руб.** | **1 шт. 1200 тыс. руб.** |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **8** | **Промывка и дезинфекция водопроводных сетей.** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **9** | **Заключение договора на проведение контроля качества воды и его проведение в соответствии с заключенным договором** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **10** | **Ремонт и замена участков водопровода.** | **210 м** | **150 м** | **200 м** | **150 м** | **200 м** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |

**Директор МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»**

**Н.В. Архипов**

**«Согласовано»**

**Начальник Территориального отдела**

**Управления Роспотребнадзора по**

**Ивановской области в г. Тейково,**

**Тейковском, Гаврилово – Посадском,**

**Ильинском и Комсомольском районах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Фролов**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава Новоселковского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Ефимову**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по приведению качества питьевой воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

**по МУП Гаврилово – Посадскому городскому поселению**

**«Аква город» в с. Лобцово, с. Новоселка**

**МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» представляет план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям согласно Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», план мероприятий разработан на основе существующего состояния объектов водоснабжения. Основными целями плана мероприятий приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями являются:**

**1.обеспечение населения с. Новоселка, с. Лобцово питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.**

**2.рациональное использование водных объектов.**

**Задачи:**

**-улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;**

**-обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения .**

**-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;**

**-обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

**Проведение анализов питьевой воды с. Новоселка, с. Лобцово за 2017 год показало, что питьевая вода не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям: мутность, цветность, содержанию солей железа.**

**Основными причинами низкого качества воды заключается в отсутствии очистки и обезжелезивания воды, поступающей из артезианской скважины с. Новоселка, с. Лобцово.**

**Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения населения с. Новоселка, с. Лобцово должно сводиться к очистке воды, ремонту водопроводных колодцев, применению новых технологий, как в системе очистки воды, так и ее распределении.**

**Ресурсное обеспечение программы.**

**Ресурсное обеспечение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям определяется из условий ее реализации в течении 2023 – 2027 г.г..**

**Финансирование плана мероприятий осуществляется как из собственных средств, так и иных источников финансирования. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных перечня работ.**

**Реализация плана мероприятий позволит обеспечить население с. Новоселка, с. Лобцово чистой питьевой водой, соответствующей установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» в с. Новосклка,**

**с. Лобцово.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки производства работ** | | | | | **Ответственный за производство работ** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Разработка и получение проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины**  **с. Новоселка** | **2 шт.**  **110 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **2** | **Приведение зон санитарной охраны арт. скважины с. Новоселка в соответствие с требованиями** | **1 шт.**  **26 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **3** | **Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев с. Лобцово** | **1 шт.**  **2,5 тыс. руб.** | **1 шт.**  **3,4 тыс. руб.** | **1 шт.**  **2,2 тыс. руб.** | **1 шт.**  **3,1 тыс. руб.** | **1 шт.**  **2,6 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **4** | **Ремонт павильона артезианской скважины с. Новоселка** |  | **1 шт.**  **26 тыс. руб.** |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **5** | **Контроль качества питьевой воды**  **С. Новоселка, с. Лобцово** | **25 тыс. руб.** | **26 тыс. руб.** | **26 тыс. руб.** | **28 тыс. руб.** | **28 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **6** | **Разработка и получение проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины**  **с. Новоселка** | **1 шт.**  **110 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **7** | **Приведение зон санитарной охраны арт. скважины с. Лобцово в соответствие с требованиями** |  | **1 шт.**  **20 тыс. руб.** |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **8** | **Ремонт павильона артезианской скважины с. Лобцово** |  |  | **1 шт.**  **36 тыс. руб.** |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **11** | **Строительство артскважины с. Лобцово глубиной 120-150 м** |  | **1 шт.**  **1260 тыс. руб.** |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **12** | **Строительство артскважины с. Новоселка глубиной 120-150 м** |  |  | **1 шт.**  **1260 тыс. руб.** |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **13** | **Промывка и дезинфекция водопроводных сетей.** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **14** | **Заключение договора на проведение контроля качества воды и его проведение в соответствии с заключенным договором** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **15** | **Ремонт и замена участков водопровода.** | **210 м** | **150 м** | **200 м** | **150 м** | **200 м** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |

**Директор МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»**

**Н.В. Архипов**

**«Согласовано»**

**Начальник Территориального отдела**

**Управления Роспотребнадзора по**

**Ивановской области в г. Тейково,**

**Тейковском, Гаврилово – Посадском,**

**Ильинском и Комсомольском районах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Фролов**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава Осановецкого сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Захарова**

**«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по приведению качества питьевой воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

**по МУП Гаврилово – Посадскому городскому поселению**

**«Аква город» в с. Лычево**

**МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» представляет план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям согласно Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», план мероприятий разработан на основе существующего состояния объектов водоснабжения. Основными целями плана мероприятий приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями являются:**

**1.обеспечение населения с. Лычево питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.**

**2.рациональное использование водных объектов.**

**Задачи:**

**-улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;**

**-обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения .**

**-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;**

**-обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения.**

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

**Проведение анализов питьевой воды с. Лычево за 2017 год показало, что питьевая вода не соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям: мутность, цветность, содержанию солей железа.**

**Основными причинами низкого качества воды заключается в отсутствии очистки и обезжелезивания воды, поступающей из артезианской скважины с. Лычево.**

**Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения населения с. Лычево должно сводиться к очистке воды, ремонту водопроводных колодцев, применению новых технологий, как в системе очистки воды, так и ее распределении.**

**Ресурсное обеспечение программы.**

**Ресурсное обеспечение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям определяется из условий ее реализации в течении 2023 – 2027 г.г..**

**Финансирование плана мероприятий осуществляется как из собственных средств, так и иных источников финансирования. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных перечня работ.**

**Реализация плана мероприятий позволит обеспечить население с. Лычево чистой питьевой водой, соответствующей установленным нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по МУП Гаврилово Посадского городского поселения «Аква город» в с. Лычево.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки производства работ** | | | | | **Ответственный за производство работ** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Разработка и получение проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины**  **с. Лычево** | **1 шт.**  **110 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **2** | **Приведение зон санитарной охраны в соответствие с требованиями** | **1 шт.**  **22 тыс. руб.** |  |  |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **3** | **Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев** | **1 шт.**  **2,2 тыс. руб.** | **1 шт.**  **2,5 тыс. руб.** | **1 шт.**  **2,8 тыс. руб.** | **1 шт.**  **2,5 тыс. руб.** | **1 шт.**  **2,8 тыс. руб.** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **4** | **Строительство артскважины с. Лычево глубиной 120-150 м** |  |  | **1260 тыс. руб.** |  |  | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **5** | **Промывка и дезинфекция водопроводных сетей.** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **Апрель, сентябрь** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **6** | **Заключение договора на проведение контроля качества воды и его проведение в соответствии с заключенным договором** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **Согласно графика** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |
| **7** | **Ремонт и замена участков водопровода.** | **30 м** | **40 м** | **30 м** | **50 м** | **40 м** | **МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»** |

**Директор МУП Гаврилово – Посадского городского поселения «Аква город»**

**Н.В. Архипов**